УКРАЇНА

ЗОЛОЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

15.06.2020				           Золочів					     № 101

Про підготовку закладів освіти

до роботи в осінньо-зимовий період

2020-2021 років

Відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 620/378 від 10.12.2008 року, з метою своєчасної та належної підготовки теплових господарств закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

НАКАЗУЮ:

1.   Затвердити заходи про підготовку закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років (додаток).

2.   Господарчій групі відділу освіти, молоді та спорту:

2.1. Забезпечити надання постійної допомоги керівникам закладів освіти в підготовці їх до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років.

Червень-жовтень 2020 року

2.2. Хід підготовки закладів освіти перевіряти з виїздом на місце.

Червень-жовтень 2020 року

2.3. Тримати на постійному контролі стан проходження опалювального сезону 2020-2021 років в закладах освіти району.

Протягом опалювального сезону 2020-2021 років

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти,

молоді та спорту                                                                                 В. Наговіцина

Добринюк, 5-25-80

Додаток

до наказу № 101  від 15.06.2020

З А Х О Д И

про підготовку закладів освіти

та роботи в осінньо-зимовий період

2020-2021 років

| № з/п | Зміст заходів | Строк виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести огляд топкового обладнання, систем опалення та інженерних мереж | До 22.06.2020 | Балюк С.І. Добринюк В.В. Завідувачі господарством |
| 2. | Провести огляд приладів зовнішньої та внутрішньої систем електричного обладнання та електричних мереж (вводи, робоче електрообладнання, лічильники та інше) | До 22.06.2020 | Балюк С.І. Добринюк В.В. Завідувачі господарством |
| 3. | Привести джерела водопостачання, насосні станції, зони їх санітарної охорони, зовнішні та внутрішні туалети у відповідність до технічних та санітарно-гігієнічних вимог | До 01.08.2020 | Балюк С.І. Добринюк В.В. Завідувачі господарством |
| 4. | Провести технічний огляд та перезарядку первинних засобів пожежогасіння | До 01.08.2020 | Балюк С.І. Добринюк В.В. Завідувачі господарством |
| 5. | Провести заміну старих, непридатних до подальшої експлуатації вуглекислотних та порошкових вогнегасників на нові | До 01.09.2020 | Балюк С.І. Добринюк В.В. Завідувачі господарством |
| 6. | Провести поточні ремонти приміщень закладів освіти | До 01.08.2020 | Керівники закладів освіти Завідувачі господарством Балюк С.І. Добринюк В.В. |
| 7. | Виконати повірку манометрів та термометрів в системах опалення топкових закладів освіти | До 01.08.2020 | Завідувачі господарством Балюк С.І. Добринюк В.В. |
| 8. | Завезти тверде паливо для закладів освіти та забезпечити суворий контроль за економічним споживанням паливно-енергетичних ресурсів | До 01.10.2020 | Балюк С.І. Добринюк В.В. Завідувачі господарством |
| 9. | Привести у відповідність до «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» технічний стан захисного заземлення, провести заміри опору захисного заземлення електроустановок та ізоляції проводів в усіх закладах освіти | До 01.08.2020 | Балюк С.І. Добринюк В.В. СТОВ «Енергетик» |
| 10. | Провести навчання та перевірку знань операторів газових, електричної та твердопаливних топкових а також осіб, відповідальних за газове господарство | Червень-серпень 2020 року | Завідувачі господарством Балюк С.І. Добринюк В.В. ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр» |
| 11. | Виконати повірку сигналізаторів газу та за необхідності газових лічильників по закладах освіти | До 01.09.2020 | Завідувачі господарством Балюк С.І. Добринюк В.В. |
| 12. | Провести огляд розподільчих електричних щитів та щитів управління а також інших приладів електропостачання та забезпечити їх налагодження | До 01.08.2020 | Балюк С.І. Добринюк В.В. Завідувачі господарством |
| 13. | Забезпечити проведення робіт щодо облаштування вузлів обліку газу топкових закладів освіти засобами дистанційної передачі даних | До 01.10.2020 | Завідувачі господарством Балюк С.І. Добринюк В.В. |
| 14. | Здійснити промивку та гідравлічні випробування систем опалення теплових мереж закладів освіти | До 01.09.2020 | Балюк С.І. Добринюк В.В. Завідувачі господарством |
| 15. | Провести перевірку димових та вентиляційних каналів газових та вугільних топкових | До 01.09.2020 | Балюк С.І. Добринюк В.В. Завідувачі господарством |
| 16. | Провести осінній огляд будівель та споруд закладів освіти | Вересень-жовтень 2020 року | Балюк С.І. Добринюк В.В. Скляренко Т.О. Керівники закладів освіти |
| 17. | Виконати всі роботи по приведенню будівель навчального призначення у стан, що максимально зменшує витрати тепла | До 01.10.2020 | Балюк С.І. Добринюк В.В. Завідувачі господарством |